Journal De Bord

Patricia Daoust

2228672

date: 24 mars

temps: 2h

fait: première demi de formation de openclassrooms Gérez du code avec Git et GitHub

deroulement: simple, un peu ennuyeux

date: 25 mars

temps: 3h

fait: deuxieme demi de formation de openclassrooms Gérez du code avec Git et GitHub

deroulement: simple, un peu ennuyeux

date: 27 mars

temps: 13h30 – 15h

fait: consultation de groupe, setup de github, planification des taches

deroulement:

date: 29 mars

temps: 16h-19h15

fait: regarner et note les 2 videos : scrum et agile

deroulement:

date: 30 mars

temps: 11h30-12h15

fait: première ébauche du résumé scrum d'équipe

deroulement:

date: 3 avril

temps: 12h15-13h30

fait: les cas d’utilisation : aniliser initial, diagramme, descriptions textuelle

deroulement: simple, a revoir avec l’équipe et chef de projet

date: 10 avril

temps: 11h-12h :30

fait: scrum, discussion de groupe sur le projet, scrum poker

deroulement:

date: 11avril

temps: 14h45 – 157h

fait: révision des diagrammes de classe et début d’interface, mini discussion d’équipe, ouverture de l’explorateur de solution avec bouton « ouvrire « , encodage de règle de logique 1

deroulement: frustrant de trouver les bonne façons de travailler le fichier JSON, mais je crois que c’est maintenant bien, a voir la prochaine session de travaille

date: 12 avril

temps: 10h00-12h30

fait: création de 8 fichier JSON de test (7 règles et correct), encodage de règle de logique 2, 3, 4, 5,6 ,7

deroulement: simple

date: 13 avril

temps: 14h00-16h45

fait: validation de l’interface login et export du fichier de rapport, assemblage du cahier des charges

deroulement:

date: 15 avril

temps: 13h-13h15

fait: refactorization des regles de logique metier en helper function, nom de variables

deroulement:

date: 18 avril

temps: 10h-12h

fait: premier scrum du sprint 2, discussion de groupe des fonctionnalité a implémenter

deroulement: lent

date: 24 avril

temps: 10h-13h15

fait: changement de format de feuille de temp, implémentation des 4 nouvelle fonctionnalité du sprint 2

deroulement:

date: 25 avril

temps: 9h15-12h30 et 14h30-18h00

fait: design et implémentation d’interface entrée de feuille de temp

deroulement: complexe mais processif

date: 25 avril

temps: 11h15- 13h45

fait: interface entrée de feuille de temp, validation, soumission, modification

deroulement:

date: 27 avril

temps: 12h00-12h30

fait: rencontre scrum, discussion de répartition des taches

deroulement:

date: 27 avril

temps: 15h-16h

fait: refactorisation, Jira

deroulement:

date: 28 avril

temps: 10h-12h15

fait: scrum, mise a jour du cahier des charges

deroulement:

date:

temps:

fait:

deroulement:

date:

temps:

fait:

deroulement:

date:

temps:

fait:

deroulement:

date:

temps:

fait:

deroulement:

date:

temps:

fait:

deroulement:

date:

temps:

fait:

deroulement:

date:

temps:

fait:

deroulement:

date:

temps:

fait:

deroulement:

date:

temps:

fait:

deroulement:

date:

temps:

fait:

deroulement: